ANEXA LA PH nr. ………..2024

PROGRAMUL DE REPARATII IMOBILE PENTRU ANUL 2024

| TOTAL BUGET LOCAL – ÎN LEI | 229.650,00 |
| --- | --- |

CAPITOLUL 84.02-DRUMURI

| NR. CRT. | OBIECTIVUL (tronson drum) | LUCRARI/SERVICII | CANTITATE NISIP MC | CANTITATE PIATRA MC | VALOARE ESTIMATA | PROCEDURA ACHIZITIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DC 40 A- CONDREA BROCOSESTI Lungime drum = 2800m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 144 | 21.600,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 2. | FOCSA: STATIE AUTOBUZ-SCOALA Lungime drum =630 m Lățime drum = 3.5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 96 | 14.400,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 3. | FOCSA: STR TEIULUI Lungime drum =400 m Lățime drum = 3.5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 48 | 7.200,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 4. | FOCSA: STR BISERICII Lungime drum =280 m Lățime drum = 3.5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 48 | 7.200,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 5. | FOCSA: STR ŞCOLII Lungime drum =240 m Lățime drum = 3.5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 48 | 7.200,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 6. | OTETOAIA: STR SILISTELOR Lungime drum = 325 m Lățime drum = 3.0 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 96 | 14.400,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 7. | OTETOAIA: STR PLOPILOR Lungime drum = 283 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 85 | 12.750,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 8. | OTETOAIA: BOTU STR CASTANULUI Lungime drum = 183 m Lățime drum = 3.5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 50 | 7.500,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 9. | OTETOAIA: STR CODRULUI Lungime drum = 700 m Lățime drum = 3.5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 120 | 18.000,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 10. | LUNCA BANULUI: STRADA 3 FÂNTÂNI Lungime drum = 400m Laţime drum = 3.5m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 72 | 10.800,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 11. | LUNCA BANULUI: STRADA BARAJULUI: Lungime drum = 420 m Lățime drum = 4 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuzciur) |  | 75 | 11.250,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 12. | LUNCA BANULUI: STR. LUNCII Lungime drum = 850 m Lățime drum = 3.5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 192 | 28.800,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 13. | LUNCA BANULUI: STR MORII Lungime drum = 263 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 30 | 4.500,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 14. | LUNCA BANULUI: STR. TEATRULUI DE VARA Lungime drum = 273 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 24 | 3.600,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 15. | LUNCA BANULUI: STR.TEILOR Lungime drum = 235 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 15 | 2.250,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 16. | LUNCA BANULUI: STR. PRIMARIEI Lungime drum = 231 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 24 | 3.600,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 17. | LUNCA BANULUI: STR. SCOLII Lungime drum = 254 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 30 | 4.500,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 18. | LUNCA BANULUI: STR.1 DECEMBRIE Lungime drum = 650 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 96 | 14.400,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 19. | LUNCA BANULUI: STR. FLORILOR Lungime drum = 275 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 24 | 3.600,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 20. | LUNCA BANULUI: STR. 24 IANUARIE Lungime drum = 252 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 70 | 10.500,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 21. | LUNCA BANULUI: STR MORII Lungime drum = 231 m Lățime drum = 3,5 m | -Lucrări de umplere cu argilă/nisip; -Aplicare de piatră (refuz ciur) |  | 48 | 7.200,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 22. | LUNCA BANULUI ;STR.MICLEA Lungime drum = 650m Lăţime drum = 3.5m | Aplicare de piatra[refuz ciur] |  | 96 | 14.400,00 | Cumparare direct in SICAP |
|  | TOTAL DRUMURI |  |  | 1531 | 229.650,00 |  |

CAPITOLUL 51.02-SERVICII PUBLICE GENERALE

| NR. CRT. | OBIECTIVUL | LUCRARI/SERVICII | CANTITATE | Perioada executie | VALOARE ESTIMATA | PROCEDURA ACHIZITIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | REPARATII AUTO MICROBUZE SCOLARE | Reparatii | Conform estimare | 15.01 – 20.12.2024 | 30.000,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 2. | REPARATII AUTOSPECIALA | Reparatii | Conform estimare | 15.01 – 20.12.2024 | 20.000,00 | Cumparare directa in SICAP |
| 3. | REPARATII AUTO PARC MASINI PRIMARIE | Reparatii | Conform estimare | 15.01 – 20.12.2024 | 40.000,00 | Cumparare directa in SICAP |
|  | TOTAL SERVICII PUBLICE GENERALE |  |  |  | 90.000,00 |  |

Presedinte de sedinta                                                                                                                        Contrasemneaza

Enachi Alina